舟山市生态环境局文件

舟环函〔2020〕17号

关于印发《舟山绿色石化基地移动探伤放射源安全监管工作方案》的通知

各有关单位：

为进一步加强绿色石化基地高风险移动放射源安全监管，规范和提升监管执法水平，切实防范辐射环境风险，根据《浙江省生态环境厅关于印发舟山绿色石化基地建设期间高风险移动放射源探伤作业辐射安全监管行动方案（2020-2022年）的通知》（浙环函〔2020〕49号），结合实际制定本方案，现印发给你们，请贯彻执行

舟山市生态环境局

2020年4月７日

舟山绿色石化基地移动探伤放射源安全

监管工作方案

当前舟山绿色石化基地面临的辐射监管任务重，压力大，做好舟山绿色石化基地高风险移动放射源安全监管是当前乃至今后几年我市辐射管理工作的重中之重。各有关单位须高度重视，充分认识此项工作的重要性、复杂性和长期性。为进一步明确工作职责，细化监管要求，提升监管效能，顺利完成省厅部署的目标任务，特制订本方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“安全第一”的辐射安全文化理念，严格贯彻落实国家、省有关辐射安全法律法规和政策规定，强化监督执法、完善责任体系和管理制度，规范外来γ射线移动探伤单位异地作业考核，利用物联网、数字化技术打造移动探伤放射源综合信息管理平台，进一步提升全市各级核与辐射环境监管、监测和执法水平。实现移动放射源在线监控率100%、辐射工作人员持证上岗率100%、异地作业手续齐备率100%，有效防范辐射事故发生。

二、工作职责

按照权责清晰、齐抓共管，依法监督与规范考核相结合的原则，市、县、基地生态环境部门以及浙江石油化工有限公司形成分工有序、信息共享、层层联动的工作机制。具体职责明确如下：

市生态环境局负责指导督促岱山分局和绿色石化基地管委会环保局对鱼山岛上移动探伤放射源开展全过程监管；负责建立与公安、卫健等部门协同防控和应急联动工作机制；定期组织开展绿色石化基地辐射安全执法监督检查和“三服务”工作；牵头负责外来探伤单位作业规范考核和信用评价；牵头组建由市局、岱山分局和基地管委会环保局组成的工作专班；研究运用数字化、物联网技术提升高风险移动放射源安全监管水平等。

绿色石化基地管委会环保局负责履行辐射安全日常监管职责，研究制订对岛上放射源监管工作制度和计划；负责岛上发生辐射事故情况下第一时间应急响应工作；定期对各探伤作业现场和放射源库开展现场检查以及集中作业区域的辐射环境巡测；核查外来探伤单位的安全资质、人员有效持证及辐射安全责任书签订情况；研究建立岛上探伤单位的信用评价结果运用和分类管理制度；协调与浙石化制订科学合理的相关管理制度。

市生态环境局岱山分局负责制定对岛上高风险放射源安全监管和执法工作计划并组织实施；开展外来γ射线移动探伤单位首次上岛作业的现场检查和夜间作业执法检查；对发现存在违法违规行为的探伤单位督促限期整改或立案查处；协助市局做好高风险放射源各项人防和技防措施落实以及与公安跨部门联合监管检查等工作。

浙江石油化工有限公司负责制订放射源暂存库管理、现场探伤安全管理、作业票发放等制度；严格把关并择优选择管理水平良好、无违法记录的探伤单位，与其签订职责明确的辐射安全责任书，建立各项辐射安全管理体系，安排专人加强对探伤单位的日常管理、培训和监督；承担放射源暂存库辐射安全主体责任，确保放射源出入库环节合规管理，责任到位；对于夜间探伤作业密集区域，要负责落实作业周边安全管控，避免发生公众误照射事件。

三、主要任务

（一）扎实推进配套制度建设 各有关单位根据方案要求和职责分工，认真谋划梳理，2020年6月底前制订出台相关移动放射源安全监管工作制度，形成与绿色石化基地移动探伤放射源安全形势相适应的制度体系。（责任单位：市生态环境局、岱山分局、基地管委会环保局、浙石化）

（二）建立跨部门协作监管机制 建立与公安、基地管委会三方协同合作的辐射安全监管机制，出台相关文件，聚焦移动探伤放射源上岛后贮存、运输和现场作业三个环节，努力构建多部门分工合作、信息共享、定期会商和联合执法的工作模式，有效整合监管力量，提升监管效能。（责任单位：市生态环境局）

（三）打造移动探伤放射源综合信息管理平台 利用物联网和信息化技术开发一套移动探伤放射源综合信息管理系统。集成探伤单位和移动放射源各类基础数据，涵盖生态环境部门执法、监测、应急和考核评价等监管信息，软硬件结合实现移动探伤作业全过程动态管理，切实补齐放射源“技防”短板。（责任单位：市生态环境局）

（四）依法从严监管，执法和监测同步响应 市、县、基地生态环境部门按照省厅规定频次和要求加强执法和监测联动，现场执法检查和监督性监测情况及时录入移动探伤放射源综合信息管理平台。对弄虚作假、违法违规操作等行为保持“零容忍”高压态势，一旦发现依法立案查处并通报归属地生态环境部门。（责任单位：市生态环境局、海洋生态站、岱山分局、管委会环保局）

（五）开展规范考核，落实信用评价结果运用 制定《γ射线移动探伤单位辐射安全规范考核评分表》（见附件2），结合日常监督检查情况，对所有γ射线探伤单位开展规范考核和信用评价。落实对信用评价结果运用，出台分类管理措施，对红黄牌单位采取约谈负责人、暂停作业等惩戒手段，直至停止探伤作业、清退出岛并列入黑名单。（责任单位：市生态环境局、基地管委会环保局、浙石化）

（六）完善应急响应体系和提升应急实战能力 修订完善《舟山市辐射事故应急预案操作手册》，编制《绿色石化基地高风险移动放射源事故应急预案及执行程序》，畅通与卫健、公安、交通等部门应急联防联控工作机制。每年组织开展一次辐射事故应急演习，突出盲演和多部门联动评估，达到实战练兵效果。（责任单位：市生态环境局、岱山分局、基地管委会环保局、浙石化）

（七）持续加大核安全文化建设 组织γ射线移动探伤行业核安全文化建设专题培训和学习交流，指导浙石化与各探伤单位开展“辐射安全共同体”创建，营造良好的核安全文化氛围，将核安全文化融入企业自身文化建设。每年岛上开展一次核与辐射科普宣传活动，增进公众对辐射知识的了解。（责任单位：岱山分局、基地管委会环保局、浙石化）

五、工作要求

（一）建立工作机制 组建由市、县、基地生态环境部门联合的工作专班，形成目标清晰、协同高效的工作体系；建立工作任务清单（见附件1），明确任务内容、责任人员和完成时限，实行挂图作战；定期召开工作例会，深刻剖析当前放射源监管工作难点和不足，坚持以问题为导向，研究新情况、解决新问题、总结新经验。

（二）强化责任落实 γ射线移动探伤单位落实辐射安全主体责任，查找辐射安全管理上存在的隐患和漏洞，确保各项规范管理要求严格执行到位。浙江石油化工有限公司切实履行放射源暂存库安全主体责任，督促第三方运维单位规范做好源库辐射安保工作。各级生态环境部门压实主体监管责任，配齐与监管任务相匹配的人员和装备数量，确保依法履职到位。

（三）深化“三服务” 坚持把“三服务”作为常态化工作贯穿始终，加强实地调研和座谈交流，进一步健全政企沟通机制，按照“最多跑一次”改革精神，继续畅通办事渠道、优化行政审批手续，让企业实打实感受到服务成果，实现强化监管和高质量服务两不误。

附件：1.绿色石化基地移动探伤放射源安全监管工作任务清单

2.γ射线移动探伤单位辐射安全规范考核评分表

3.舟山市γ射线移动探伤监督检查表

附件1

绿色石化基地移动探伤放射源安全监管工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具体工作 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎实推进配套制度建设 | 出台《舟山市γ射线移动探伤作业规范和工作细则》 | 市生态 环境局 | 2020年5月 |
| 2 |  | 制定配套工作制度，督促省外探伤单位修订完善各项辐射安全管理制度，一并上传系统归档 | 岱山分局 | 2020年6月 |
| 3 |  | 制定配套工作制度，督促省内探伤单位修订完善各项辐射安全管理制度，一并上传系统归档 | 管委会 环保局 | 2020年6月 |
| 4 |  | 制定放射源暂存库管理等一系列工作制度，与各探伤单位签订职责明确的辐射安全责任书，一并上传系统归档 | 浙石化 | 2020年6月 |
| 5 | 建立跨部门协作监管机制 | 建立与公安、基地管委会三方协同合作的辐射安全监管机制，出台相应文件 | 市生态 环境局 | 2020年6月 |
| 6 | 打造移动探伤放射源综合信息管理平台 | 开发建设移动探伤放射源综合信息管理系统，一期建成移动探伤信息和监管数据库；二期实现移动探伤作业全过程动态管理 | 市生态 环境局 | 一期2020年7月 二期2020年12月 |
| 7 | 依法从严监管，执法和监测同步响应 | 成立工作专班，做到执法和监测联动，每月开展不少于1次现场检查 | 市生态 环境局 | 2020年4月 |
| 8 |  | 做到执法和监测联动，每月开展不少于2次现场检查，落实首次上岛作业检查 | 岱山分局 | 2020年4月 |
| 9 |  | 对各探伤作业现场和放射源库开展现场检查，对集中作业区域加强辐射水平巡测，每周不少于一次 | 管委会 环保局 | 2020年4月 |
| 10 |  | 落实专人加入工作专班开展辐射监测工作，出具监督性监测报告 | 海洋 生态站 | 2020年4月 |
| 11 | 开展规范考核，落实信用评价结果运用 | 制定《γ射线移动探伤单位辐射安全规范考核评分表》，对各探伤单位开展动态考核和信用评价 | 市生态 环境局 | 2020年4月 |
| 12 |  | 落实对信用评价结果运用，出台分类管理方案 | 管委会 环保局 | 2020年4月 |
| 13 |  | 落实对信用评价结果运用，在合同或责任书中加入探伤服务终止适用条款。 | 浙石化 | 2020年4月 |
| 14 | 完善应急响应体系和提升应急实战能力 | 修订完善《舟山市辐射事故应急预案操作手册》，组织开展一次辐射事故应急演习 | 市生态 环境局 | 2020年10月 |
| 15 |  | 编制《绿色石化基地高风险移动放射源事故应急预案及执行程序》，健全县级卫生、公安等部门应急联动响应机制 | 岱山分局 | 2020年10月 |
| 16 |  | 联合探伤单位开展一次辐射事故应急演习并报市局备案 | 浙石化 | 2020年10月 |
| 17 | 持续加大核安全文化建设 | 组织一次γ射线移动探伤单位核安全文化建设专题培训和学习交流 | 岱山分局 | 2020年10月 |
| 18 |  | 开展一次核与辐射科普宣传活动 | 基地管委会环保局 | 2020年9月 |
| 19 |  | 会同各探伤单位开展“辐射安全共同体”创建活动 | 浙石化 | 2020年11月 |

附件2

γ射线移动探伤单位辐射安全规范考核评分表

| 序号 | 考核要求 | 分值 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射安全管理机构、人员和职责落实情况 | 岛上建立辐射安全临时管理机构，明确辐射安全第一责任人，落实专职辐射安全管理人员及其工作职责 | 2 |  |  |
| 2 | 规章制度及台账建立情况 | 操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、人员培训制度、剂量管理制度、自行监测制度、辐射事故应急预案、岛上探伤机（放射源）领取、使用、归还和清点制度、探伤机每月全面检查和性能维护制度、探伤机故障排除或异常处理方案等基本规章制度齐全。少一项扣0.5分 | 5 |  |  |
| 3 |  | 岛上放射源备案、使用、存取及检查维护等管理资料和台账记录及时归档并留存两年 | 1 |  |  |
| 4 |  | 关键环节辐射监测记录：包括放射源出入库监测记录、现场探伤作业控制区和监督区划分监测记录、现场作业结束后探伤机表面及作业点附近环境监测记录、放射源运输前探伤机表面监测记录，缺项酌情扣分 | 4 |  |  |
| 5 | 探伤机、辐射工作人员及防护设备规范配备情况 | 探伤机安全锁等功能正常，表面铭牌、源编码、电离辐射警示标志清晰可见，并在10年有效使用期限内 | 2 |  |  |
| 6 |  | 配备符合浙江省规定的操作人员和安全员数量，且都取得辐射安全与防护中级培训合格证书，人员数量不足的酌情扣分 | 6 |  |  |
| 7 |  | 操作人员、安全员全部开展个人剂量监测并建立齐全的个人剂量档案 | 2 |  |  |
| 8 |  | 每个安全员配备1台便携式辐射剂量率仪，每名操作人员配备1台个人剂量报警仪 | 2 |  |  |
| 9 |  | 警示灯、警戒线、电离辐射警示标志等现场警示和防护用品齐全 | 2 |  |  |
| 10 | 作业现场管理 | 每台γ射线探伤机应至少有2名工作人员同时在场进行操作，并设有1名专职安全员负责现场辐射安全。同一区域、同一企业有多台探伤机使用的，可放宽至每2台探伤机共用1名安全员 | 5 |  |  |
| 11 |  | 作业区域的监督区边界外公众可达地点按规范设置安全信息公示牌 | 2 |  |  |
| 12 |  | 作业前按要求划定监督区和控制区，监督区边界设置警戒线和电离辐射警示标志 | 2 |  |  |
| 13 |  | 作业时，安全员专门负责探伤区域周边全过程警戒、巡检、监测监督区边界的辐射剂量水平，防范无关人员进入作业现场 | 2 |  |  |
| 14 |  | 作业后，对探伤机表面剂量进行监测，并对作业现场附近开展辐射水平监测，确认放射源收回源容器后，由安全员在监测记录上签字，方能携带探伤机离开现场。 | 5 |  |  |
| 15 | 放射源运输管理 | 配备专用的探伤放射源运输车辆 | 3 |  |  |
| 16 |  | 车上有双人双锁的贮存放射源的金属箱体，且箱体与车辆固定 | 4 |  |  |
| 17 |  | 每次运输前对运源车辆表面进行监测，运输途中落实专人实时看管，短暂停靠做到人不离车，视线不离箱体 | 2 |  |  |
| 18 | 辐射安全文化建设 | 每年岛上至少组织1次辐射安全集中学习培训，做到人员全覆盖，留有记录和总结。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 每年岛上开展1次辐射事故应急演练，关键岗位人员参与演练，并有记录和总结。 | 3 |  |  |
| 20 | 舟山市移动探伤放射源综合信息管理系统使用 | 有专人负责移动源管理系统使用和信息维护；对安全员和相关人员系统使用开展培训（开通后考核） | 4 |  |  |
| 21 |  | 源库终端、手持设备、RFID标签等设备运行正常维护良好；及时处理系统异常报警信息（开通后考核） | 3 |  |  |
| 22 |  | 放射源出入库、运输、作业完毕等关键环节按规范使用手持设备扫描和监测确认（开通后考核） | 8 |  |  |
| 23 | 现场执法检查情况 | 现场检查中发现有违法违规行为，被立案处罚或书面出具限期整改通知视情扣5~20分 | 20 |  |  |
| 24 |  | 现场检查中发现弄虚作假的，如申报资料与实际情况不相符，操作人员归属单位不清、共用、无证上岗等行为视情扣2~10分 | 10 |  |  |
| 合计扣分 | 100 |  |  |

注：信用评价结果按红、黄、绿牌三种方式标记，考核评分采取累积分制：探伤单位自上岛之日起一年中累计扣分达40分即出示红牌，累计扣20分即标记黄牌，扣0分至20分之间标记绿牌。评分标准和评价标准视实际考核情况动态调整。

附件3

舟山市γ射线移动探伤监督检查表

1单位基本情况

单位名称：

舟山探伤作业负责人：                 电话：

辐射安全许可证号：

许可种类与范围：

舟山市域使用放射源核素种类和数量：                 ；是否备案：

辐射工作人员数量：            ；安全员配备人数：

2 管理制度及执行情况

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探伤机（放射源）领取、归还、清点登记制度 |  |  |
| 2 | 探伤机故障或异常处理方案 |  |  |
| 3 | 放射源丢失、被盗或失控应急处置方案 |  |  |
| 4 | 探伤机（放射源）使用台账 |  |  |
| 5 | 探伤机（放射源）运输、收源、入库环节辐射剂量监测记录 |  |  |
| 6 | 探伤机性能检查维护记录 |  |  |

3 辐射安全防护设施与运行

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A探伤 机 | 源容器电离辐射标志 |  |  |
| 2 |  | 探伤机表面金属铭牌文字和标记 |  |  |
| 3 |  | 探伤机设有安全锁和专用钥匙 |  |  |
| 4 |  | 探伤机外观有无明显缺损 |  |  |
| 5 |  | 故障保护装置（自动式） |  |  |
| 6 |  | 紧急回源装置（电动式） |  |  |
| 7 |  | 探伤机在有效期内（10年） |  |  |
| 8 | B移动 式探 伤 | 场所分区及管理 |  |  |
| 9 |  | 电离辐射警示标志和警戒线设置 |  |  |
| 10 |  | 现场安全信息公示牌设置 |  |  |
| 11 |  | 辐射安全与防护中级培训合格证书 |  |  |
| 12 |  | 辐射剂量率水平规范监测和记录 |  |  |
| 13 | C监测设备 | 便携式辐射剂量监测仪器配备 |  |  |
| 14 |  | 个人剂量牌佩戴 |  |  |
| 15 |  | 个人剂量报警仪配备 |  |  |

注：“检查结果”符合规范或执行的划√，不规范或未执行的划×；不适用的划 /。 不

规范之处在备注中简要说明。

4 检查发现的主要问题：

检查日期：

检查人员签字：

被检单位代表签字：

抄送：浙江省生态环境厅，浙江石油化工有限公司，各探伤单位。

舟山市生态环境局办公室 2020年4月７日印发